## Slide 1: Metodologias Ágeis no Desenvolvimento de Software
Agilidade, Colaboração e Entregas Contínuas

## Slide 2: Agenda
• O que são Metodologias Ágeis?
• Por que surgiram?
• Manifesto Ágil
• Principais Metodologias
• Papéis e Cerimônias
• Casos Reais e Benefícios
• Perguntas e Discussão

## Slide 3: O que são Metodologias Ágeis?
• Conjunto de práticas com entregas rápidas e iterativas.
• Foco em colaboração, feedback contínuo e adaptação à mudança.
• Muito utilizadas em projetos de desenvolvimento de software.
• Pergunta: Alguém aqui já participou de um projeto ágil?

## Slide 4: Por que surgiram?
• Resposta às falhas de modelos tradicionais como o Waterfall.
• Dificuldade de mudanças após início do projeto.
• Longo tempo até a entrega do produto final.
• Objetivo: tornar o processo mais dinâmico e centrado no cliente.

## Slide 5: O Manifesto Ágil (2001)
• Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas.
• Software funcionando mais que documentação abrangente.
• Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos.
• Responder a mudanças mais que seguir um plano.
• Pergunta: Qual desses valores é mais difícil de aplicar?

## Slide 6: Principais Metodologias Ágeis
Scrum: Times pequenos, sprints, papéis definidos.
Kanban: Fluxo contínuo, visualização do trabalho.
XP (Extreme Programming): Qualidade de código e boas práticas.
Lean: Eliminação de desperdícios.
Curiosidade: Scrum é o mais utilizado atualmente.

## Slide 7: Papéis no Scrum
Product Owner: Representa os interesses do cliente.
Scrum Master: Facilita o processo e remove impedimentos.
Time de Desenvolvimento: Entrega incrementos do produto.

## Slide 8: Cerimônias no Scrum
Sprint Planning: Planejamento da sprint.
Daily Scrum: Reunião diária de 15 minutos.
Sprint Review: Apresentação das entregas.
Sprint Retrospective: Reflexão e melhorias no processo.

## Slide 9: Benefícios das Metodologias Ágeis
Entregas mais rápidas e contínuas.
Maior alinhamento com o cliente.
Melhoria contínua da equipe.
Adaptação rápida a mudanças.

## Slide 10: Exemplo Prático
Equipe precisa desenvolver um app em 3 meses.
Com métodos ágeis:
  Entregas semanais.
  Feedback do cliente em tempo real.
  Adaptação às mudanças de escopo.

## Slide 11: Pergunta para Reflexão
O que impede sua equipe de adotar metodologias ágeis com eficiência?

## Slide 12: Conclusão
Agilidade é uma mentalidade, não só ferramentas.
Comunicação e adaptação são chaves para o sucesso.
Metodologias ágeis promovem software de qualidade e cliente satisfeito.